# Příkazní smlouva

Týmu technického dozoru stavby

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy o dotaci:

Název veřejné zakázky:

DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ LETNÍHO STADIONU V CHOTĚBOŘI, TÝM TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY

Článek 1

Smluvní strany

Tato smlouva byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Město Chotěboř

Se sídlem:		Trčků z Lípy 69

583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ 00267538

Zastoupeno:		Ing. Ondřej Kozub, starosta města

Ve věcech smluvních:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města

Ve věcech technických:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města

Email:			pesout@chotebor.cz

Tel:			569 641 152

(dále jen „příkazce“)

a

........................................doplní účastník řízení

Se sídlem:		doplní účastník řízení

Zastoupený:		doplní účastník řízení

Ve věcech smluvních:	doplní účastník řízení

Ve věcech technických:	doplní účastník řízení

Tel.:			doplní účastník řízení

IČO:			doplní účastník řízení

DIČ:			doplní účastník řízení

Bankovní spojení:	doplní účastník řízení

Číslo účtu:		doplní účastník řízení

Zápis v obchod. rejstříku: doplní účastník řízení

(dále jen „příkazník“)

Článek 2

Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykoná jménem příkazce a na jeho účet výkon funkce týmu technického dozoru stavby (dále jen „tTDS“) na Stavbě Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři dle Smlouvy o dílo na tuto stavbu a v souladu s podmínkami FIDIC Red book.

Článek 3

Rozsah a obsah předmětu plnění

TDS plnění vykoná v rozsahu povinností/odborností týmu složeného z:

Vedoucí týmu

Asistenta pro kontrolu kvality

Asistent pro kontrolu, smlouva FIDIC

Asistent pro kontrolu nákladů

Asistent pro kontrolu – technické zařízení budov

Koordinátor BOZP

TDS bere na vědomí, že na Stavbě bude působit ještě další tým, a to Tým správce stavby ve složení odborností vedoucího týmu (správce stavby), asistenta pro claim management a časové řízení a asistenta pro kontrolu a administraci variací. TDS se zavazuje svoji činnost koordinovat s tímto týmem. Vedoucí týmu správce stavby je týmu TDS v rámci této koordinace nadřízený.

Rozsah práv a povinností TDS se řídí v tomto pořadí závaznosti:

- touto příkazní smlouvou

- smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby

- Metodikou pro tým správce stavby Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury, prozatimní verze 2018.

Předmětem plnění TDS s výjimkou výkonu BOZP je zejména následující:

- Přípravné práce před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou dokumentací,

- seznámení se s realizační smlouvou o dílo,

- seznámení se s časovým předpokladem průběhu výstavby,

Příkazník prohlašuje, že měl možnost se se shora uvedeným seznámit před uzavřením smlouvy a že vše vzal v potaz při návrhu ceny svého plnění.

- Práce spojené s prováděnými pracemi spočívající zejména v činnostech:

- kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména z těchto hledisek:

- mechanická odolnost konstrukčních prvků,

- požární bezpečnost zabudovaných prvků,

- plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci,

- plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla,

- dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí,

- zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla,

- přebírání provedených prací, které dalším postupem výstavby budou zakryty, zejména se zaměřit na kontrolu:

- základové spáry, zemních plání

- drenážního systému, pokud je součástí založení stavby,

- izolace proti vodě a zemní vlhkosti,

- výztuž železobetonových konstrukcí,

- a dalších, dle konkrétní situace,

- kontrola směrového a výškového provedení stavby včetně jeho porovnání s projektovou dokumentací.

- kontrola použitých materiálů a zabudovaných výrobků včetně předepsaných dokladů (prohlášení o shodě, atesty), které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání (při konečné přejímce),

- účast na kontrolních dnech

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- podávání námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,

- kontrola věcné a finanční správnosti skutečně provedených, zhotovitelem stavby předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny,

- předání a převzetí stavby, kolaudace, v jehož rámci:

- provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění,

- spolupracuje se zástupcem příkazce na žádosti ke stavebnímu úřadu místně příslušnému o vypsání termínu kolaudace na provedenou, stavbu a zajistí předložení všech potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal při přejímce mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem včetně zápisu této přejímky.

- Práce po dokončení díla spočívající zejména v činnostech:

- zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování díla,

- kontrola odstraňování případných vad, uplatňování požadavků na zhotovitele realizace díla vyplývající z předání a převzetí díla.

- Výkon TDS je dán jako technický dozor stavebníka občasný v rozsahu vykonávání činností na staveništi a mimo staveniště, a to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu, do odstranění případných vad a nedodělků.

Předmětem plnění TDS v části výkonu BOZP je zejména následující:

- Koordinátor BOZP má zejména následující povinnosti:

  - vypracovat plán BOZP na staveništi,

  - zajistit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

  - aktualizovat plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů a harmonogramu stavebních prací,

  - zpracovávat informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,

  - koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

  - vyjadřovat se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací

  - sledovat provádění prací na staveništi a kontrole, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

  - provádět záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny

  - kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám

  - bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací

  - dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů

  - zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem

  - navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizovat jejich konání

  - sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků

  - účastnit se kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, případně technickým dozorem investora. Do zápisů z kontrolních dnů uvádět svá zjištění, nedostatky příp. návrhy opatření v souvislosti s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Koordinátor je povinen upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. Nebude-li taková náprava zjednána, je povinnost tuto skutečnost oznámit příkazci.

- Koordinátor je dále povinen:

  - upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

  - bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

  - postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,

  - řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

  - dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

  - zastavit činnost nebo odstavit zařízení, pokud by výkon této činnosti či zařízení byl v rozporu

  - s bezpečností a ochranu zdraví při práci na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby

  - bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce,

  - poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,

  - předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

Minimální průměrná osobní účast členů tTDS se sjednává takto:

- vedoucí týmu – 3x týdně, celkem minimálně 21 hodin za týden

- asistent pro kontrolu kvality – 3x týdně, celkem minimálně 6 hodin za týden

- asistent pro kontrolu, smlouva FIDIC – 1x týdně, celkem minimálně 7 hodin za týden

- asistent pro kontrolu nákladů – 3x týdně, celkem minimálně 6 hodin za týden

- asistent pro kontrolu TZB – 2x týdně, celkem minimálně 4 hodiny za týden

- koordinátor BOZP – 2x týdně, celkem minimálně 4 hodiny za týden

Průměr se počítá za období předcházejících 28 kalendářních dní.

Shora uvedená povinnost platí pouze v období, kdy práce zhotovitele na stavbě skutečně probíhají.

Článek 4

Čas plnění

  - Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Příkazník ukončí svoji činnost kolaudací díla, případně odstraněním poslední vady z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

  - Předpokládaný termín realizace Stavby je od 12/2024 do 12/2025.

Článek 5

Odměna příkazníka, platební podmínky

  - Odměna příkazníka za výkon všech povinností dle této smlouvy a za celou dobu plnění činí:

Cena bez DPH  	   		  Kč

DPH (21 %)	  			  Kč

Cena celkem vč. DPH		  Kč

(Vyplní pouze plátce DPH)

Cena celkem	   			  Kč

(Vyplní pouze neplátce DPH)

V případě, že se příkazník v průběhu plnění této smlouvy stane plátcem DPH, je sjednaná cena za uskutečnění činností podle této smlouvy považována za cenu s DPH.

  - Nabídnutá cena se vztahuje na předpokládanou dobu trvání stavby (16 měsíců od protokolárního předání staveniště), na období pro zajištění odstranění případných vad a nedodělků, zajištění kolaudace 4 měsíce od předání a převzetí díla. V případě změny (prodloužení) termínu realizace stavby lze odměnu příkazníka upravit poměrnou částkou, která bude vycházet z této smlouvy. Cena bude upravena formou dodatku k této smlouvě. Částka, o kterou bude navýšena cena díla, bude vypočtena takto:

- za dobu trvání stavby (provádění samotných stavebních prací) – ((odměna x 0,6) / 69 (zaokrouhlený počet týdnů předpokládané doby trvání stavby)) x počet celých týdnů prodloužení akce,

- za dobu odstraňování vad a nedodělků - ((odměna x 0,3) / 69) x počet celých týdnů prodloužení akce

Zhotovitel však v případě prodloužení termínu realizace akce nemá nárok na úhradu odměny za týdny prodlouženého trvání akce, po které zhotovitel nevykonal žádné práce.

  - V případě předčasného ukončení smlouvy má příkazník nárok na poměrnou část dohodnuté ceny v poměru doby od protokolárního předání staveniště a doby 16 měsíců.

  - Odměna může být upravena (zvýšena) dodatkem k této smlouvě. Na nerealizované práce (méněpráce) se dodatek ke smlouvě neuzavírá.

  - V odměně podle bodu 5.1 této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností příkazníka včetně nákladů na cestu do místa plnění. Příkazník nemá nárok na úhradu zálohy.

  - Provedená činnost bude fakturována za každý uplynulý kalendářní měsíc či jiné vhodné období. Výše fakturované částky bude vypočtena takto: příkazník každý měsíc vyfakturuje částku určenou jako podíl celkové dohodnuté odměny k počtu měsíců předpokládané doby trvání stavby. Počet měsíců se zaokrouhlí pro potřeby tohoto výpočtu nahoru na celé měsíce. Takto bude fakturováno až do 90 % celkové dohodnuté odměny. Zbylá část odměny bude vyfakturovaná po ukončení činnosti příkazníka.

  - Kromě povinných náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů je příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách název dle Článek 2 této smlouvy dle pokynů objednatele a přiložit hodinový rozpis činností za daný měsíc odsouhlasený zástupcem příkazce pro věci technické.

  - Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává maximálně na 30 dnů po jejich doručení příkazci.

  - Všechny faktury včetně příloh budou příkazci doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz a to do dvou dnů od jejich vystavení.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Pokud příkazník nebude činnost vykonávat osobně, je povinen zajistit, aby osoby, prostřednictvím kterých ji vykonává, měly potřebnou kvalifikaci a praxi pro ně stanovenou v zadávací dokumentaci na realizaci zakázky dle této smlouvy. Kvalifikaci a praxi těchto osob je příkazní povinen prokázat.

  - Příkazník je povinen zajistit, aby minimálně jednou týdně v období do předání a převzetí díla výkon jeho povinností dle této smlouvy provedla osoba, která je autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s autorizací, která se vztahuje k prováděným pracím – pozemní stavby, technika prostředí staveb.

  - Příkazník je povinen zajistit, aby se kontrolních dnů a předání a převzetí díla účastnila osoba, která je autorizovaným inženýrem podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s autorizací, která se vztahuje k prováděným pracím – pozemní stavby. Příkazce je oprávněn požadovat, aby se tato osoba s autorizací účastnila i jiných jednání nebo osobně provedla i jiné úkony.

  - Příkazník je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.

  - Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování záležitostí.

  - Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník, zejména potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby), doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby.

  - Příkazník je povinen být po celou dobu provádění pojištění pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu funkce technického dozoru s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 2.000.000,- Kč. Příkazce má právo požadovat prokázání existence tohoto pojištění, a to i opakovaně.

Článek 7

Smluvní pokuta

  - V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci ve výši 3.000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den prodlení. Maximální výše této smluvní pokuty za jeden den činí částku 6.000 Kč.

  - Za každý případ porušení povinností příkazníka dle čl. 6.1., 6.2. a 6.3. smlouvy, je příkazce oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Maximální výše této smluvní pokuty za jeden den činí částku 6.000 Kč.

  - Za každou nedodrženou minimální průměrnou hodinu osobní účasti člena tTDS na stavbě dle čl. 3 této smlouvy má příkazce právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 600,- Kč.

  - V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 % z odměny uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení.

  - Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu případné škody.

Článek 8

Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

  - Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to s okamžitou účinností.

  - Vztahy založené touto smlouvou se řídí právem ČR. Pro řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

  - Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník obdrží jedno vyhotovení.

  - Smlouvu lze, také uzavřít v elektronické podobě. V tomto případě se stává platnou dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

  - Kombinace elektronického a ručního podpisu je nepřípustná.

V Chotěboři dne ……	V .................... dne ……

za příkazce:	za příkazníka:

Přílohy:  cenová nabídkai

Příloha k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavby a BOZP

Cenová nabídka:

Název veřejné zakázky:

DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ LETNÍHO STADIONU V CHOTĚBOŘI, TÝM TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY

Kontaktní údaje:

………………………………………………………………

Se sídlem:	………………………………………………………………

………………………………………………………………				………………………………………………………………

IČO:	………………………………………………………………

DIČ:	………………………………………………………………

Zastoupený: …………………………………………………………….

Telefon:	………………………………………………………………

Email:	………………………………………………………………

V ceně jsou zahrnuty všechny požadavky na výkon povinností příkazníka, které jsou uvedeny v příkazní smlouvě, a které jsou podmíněné pro řádné plnění funkce s výsledkem dokončení samotné stavby, která je předmětem plnění.

Předpokládaná délka výstavby 	16 měsíců

Cena bez DPH		………….. Kč

DPH 21 %	………….. Kč

Cena vč. DPH	………….. Kč

(Vyplní pouze plátce DPH)

Cena celkem	   				………….. Kč

(Vyplní pouze neplátce DPH)

V………………..dne…………………

………………………………..

Podpis odpovědné osoby